МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра информационных технологий

ОТЧЕТ

о выполнении лабораторной работы №7

по дисциплине «Технология тестирования ПО»

Выполнил: ст. гр. МО 42/2

Яценко Вероника

Проверила: Макеева Е.Е.

Краснодар

Задание. Полный цикл тестирования и отчет по модулю "Онлайн-запись к врачу"

Контекст проекта: Вы – ведущий тестировщик в компании "HealthTech Solutions". Команда разработала новый модуль "Онлайн-запись к врачу" для мобильного приложения клиник. Модуль позволяет пациентам:

1. Выбрать врача из списка.

2. Выбрать доступную дату и время из расписания.

3. Подтвердить запись, введя номер телефона для подтверждения.

4. Получить SMS с кодом подтверждения.

Текущий статус: Разработка модуля завершена. Вы провели плановое тестирование новой функциональности в период с 15.04.2024 по 19.04.2024.

Задание

Ваша задача – составить формальный отчет о тестировании (Test Summary Report), который будет представлен руководителю проекта, продукт-менеджеру и команде разработки.

Отчет должен содержать следующие разделы:

1. Идентификация документа (Header):

− Название проекта и модуля.

− Версия ПО.

− Дата и период тестирования.

− Автор отчета.

2. Резюме для руководства (Executive Summary):

2-3 предложения о том, что тестировалось и каков общий вывод. Можно ли выпускать модуль? Если нет, то почему.

3. Объем тестирования (Scope of Testing):

− Что включено в тестирование (функционал, среды).

− Что исключено из тестирования (например, интеграция с платежной системой, т.к. ее еще нет).

4. Методология тестирования (Testing Approach):

− Какие виды тестирования применялись (Функциональное, UI, Кроссплатформенное).

− Какие техники использовались (Эквивалентное разделение, Таблица решений — можно добавить, что тестировали логику доступности времени).

5. Результаты и метрики (Results and Metrics):

− Диаграмма/таблица с итогами выполнения тестов (Passed/Failed/Blocked).

− Сводная таблица по дефектам (как выше, но сгруппированная по серьезности).

− Ключевые метрики (процент успешных тестов, плотность дефектов).

6. Оценка качества (Quality Assessment):

− Сильные стороны модуля (что работает стабильно и хорошо).

− Критические риски (дефекты, блокирующие выпуск). Дайте оценку: Модуль готов к выпуску в Production? Аргументируйте.

7. Выводы и рекомендации (Conclusions and Recommendations):

− Основные выводы.

− Конкретные рекомендации команде:

− Что нужно исправить в первую очередь (HEALTH-101, HEALTH-102).

− Что можно исправить в следующем спринте.

− Нужно ли проводить повторное тестирование (регресс) после исправлений.

8. Приложения (Appendices):

− Ссылка на тестовую документацию (чек-листы, тест-кейсы в TestRail).

− Ссылка на отчеты о дефектах в Jira/YouTrack.

− Логи тестирования (если есть ключевые скриншоты или видео падений).

- Идентификатор документа

| Название проекта | Мобильное приложение клиник «HealthTech» |
| --- | --- |
| Название модуля | «Онлайн-запись к врачу» |
| Версия ПО | 2.1.0 (build 2147) |
| Период тестирования | 15.04.2024 – 19.04.2024 |
| Среда тестирования | iOS 16.4, Android 13, сервер Staging |
| Дата составления отчета | 19.04.2024 |
| Автор отчета | Яценко Вероника Игоревна |

- Резюме для руководства (Executive Summary)

В период с 15.04.2024 по 19.04.2024 было проведено плановое тестирование модуля «Онлайн-запись к врачу» (42 тест-кейса, 3 пользовательских сценария). 35 тест-кейсов (83%) пройдены успешно, выявлено 5 дефектов, из которых 1 критический (HEALTH-101) и 1 значительный (HEALTH-102).

Вывод: модуль не готов к выпуску в Production в текущем виде. Критический дефект HEALTH-101 (падение при выборе некорректной даты) и дефект HEALTH-102 (не приходит SMS с кодом подтверждения) блокируют основной пользовательский сценарий — успешное подтверждение записи. Требуется исправление этих дефектов и повторное (регрессионное) тестирование.

- Объем тестирования (Scope of Testing)

Включено в тестирование

| Функционал | Что проверяли |
| --- | --- |
| Выбор врача | Отображение списка, фильтрация по специальности, поиск |
| Выбор даты и времени | Календарь, доступные слоты, блокировка занятых |
| Подтверждение записи | Ввод номера телефона, валидация формата |
| SMS-подтверждение | Отправка кода, ввод кода, повторная отправка |
| UI/UX | Корректность отображения на iOS 16.4 и Android 13 |
| Кроссплатформенность | Работа на iOS 16.4, Android 13 |

Исключено из тестирования

| Функционал | Причина |
| --- | --- |
| Интеграция с платежной системой | Ещё не реализована |
| Интеграция с внешними медицинскими системами (МИС) | На стадии проектирования |
| Push-уведомления о записи | В разработке (следующий спринт) |
| Отмена и перенос записи | Вне текущего скоупа |
| Нагрузочное тестирование | Не входит в план текущего спринта |
| Тестирование безопасности | Запланировано отдельно |

- Методология тестирования (Testing Approach)

Виды тестирования

| Вид | Что проверяли |
| --- | --- |
| Функциональное | Соответствие требованиям: выбор врача, даты, подтверждение записи |
| UI/UX | Корректность отображения элементов, удобство использования |
| Кроссплатформенное | Работа на iOS 16.4 и Android 13 |
| Интеграционное | Взаимодействие модуля с сервером Staging |
| Регрессионное | Проверка, что новые изменения не сломали существующий функционал |

Техники тест дизайна

| Техника | Где применялась |
| --- | --- |
| Эквивалентное разбиение | Валидация номера телефона (формат +7, 11 цифр) |
| Граничные значения | Проверка даты: 29.02.2025 (невисокосный год), 31.12, 01.01 |
| Таблица решений | Логика доступности времени: занято/свободно, рабочий/выходной |

Таблица решений

A – рабочий день да/нет

B – рабочее время да/нет

C – слот свободен да/нет

Полная таблица решений

| Условия / Правила | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A Рабочий день? | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| B Рабочее время? | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
| C Слот свободен? | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
| Результат | Доступен | Занят | Нераб. время | Нераб. время | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной |

Оптимизированная таблица решений

| Условия / Правила | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A Рабочий день? | Да | Да | Да | Нет |
| B Рабочее время? | Да | Да | Нет | — |
| C Слот свободен? | Да | Нет | — | — |
| Результат | Доступен | Занят | Нераб. время | Выходной |

- Результаты и метрики (Results and Metrics)